寨上街2023年村庄清洁行动

夏季战役实施方案

为深化实施村庄清洁行动夏季战役，在充分结合我街农村领域环境卫生现状实际找问题、补短板，积极组织发挥工作主体作用，集中力量整治突出问题，巩固整治成果，全面改善村庄人居环境，特制定本实施方案。

一、总体要求

以清洁村庄辖区总体环境、清洁田间环境、改变影响农村人居环境的不良习惯，聚焦“五边”，即路边、河边、田边、村边、屋边“脏乱差臭”突出问题开展清洁整治，实现“三无、三有、三覆盖、一提高”目标，即河道水系无杂物、公路两侧无垃圾堆、公厕无粪便污水外溢；垃圾有效管控、污水有效收集、畜禽散养有效治理；村庄保洁队伍全覆盖、村垃圾收运设施设备全覆盖、村庄网格化长效管护机制全覆盖；村民清洁卫生文明意识普遍提高。

二、基本原则

1.强化街工委、办事处主要负责同志要亲自研究部署，亲自推动落实，做好深化实施农村全域清洁化工程部署动员、督促指导、检查验收等工作。鼓励各级党员、干部带领广大群众开展义务劳动，社会力量等参与深化实施农村全域清洁化工程夏季战役。

2.以村为单位具体实施，村党组织书记是第一责任人，要加强宣传教育，积极倡导文明新风，改变村民传统不良生活习惯。要组织动员激发农民群众主人翁意识，主动投身深化实施农村全域清洁化工程战役。

3.对照农村全域清洁化工程的具体要求，结合防汛抗旱、防海潮应急各自等重要工作任务节点，认真组织开展集中清理整治工作。同时，健全完善人居环境长效维护机制，进一步巩固村庄清洁长效管护制度，保持农村全域持续清洁。

三、重点任务

（一）聚焦村庄清洁突出问题，迅速开展为期一个月（2023年5月23日-2023年6月23日）集中清理整治活动。

1.集中清整“五边”卫生。路边:全面清理道路沿线两侧可视范围内的垃圾、杂物及污染物，清除破旧广告牌，规范废品收购点，修补破损路面，做好道路两侧绿化美化，做好日常保洁与管理。河边:全面清理河道、坑塘、沟渠等水系中的垃圾杂物和漂浮物，整治疏浚镇域河道、坑塘、沟渠，加快水系连通循环，严防黑臭水体。田边:集中清理扔弃于田间地头、养殖池塘边各类积存农业废弃物、生活垃圾，做到不留死角、不留盲区，并加强日常动态保洁。村边:全面排查村庄周边垃圾堆、垃圾坑等卫生死角，并彻底清理、规范处置，新产垃圾要做到日产日清。屋边:清理房前屋后积存垃圾、柴草，整治乱堆乱放，废旧物品等杂物，及时做好硬化路面的清洁。

2.加强厕所保洁。持续改善公厕如厕环境，切实加强厕所粪污处理管控，禁止随意排放。保持农村公厕干净整洁，通风良好，便池通畅，及时消毒杀菌，确保无异味。

3.保障农村污水处理设施正常运转。加强对农村生活污水处理站及周边环境卫生的管理，确保农村生活污水处理设施正常运行，污水处理达标排放。

4.做好畜禽粪污、农业面源污染治理。加强对规模养殖场、畜禽粪污处理厂等场所、周边环境的监督管理，规范家庭畜禽养殖，杜绝粪污乱排。

5.加强农村生活垃圾收运处置。推进农村生活垃圾“村收集、街监管、区统一处理”模式深入实施，提升优化村庄垃圾收集、转运设施及运输设备，加强对地埋垃圾桶管护及垃圾收运企业监督管理，强化生活垃圾终端处理设施运维监管，确保达标稳定运行。

6.综合实施渔港渔船渔业整治。落实渔港垃圾收集处理制度，加强渔船渔港垃圾清、收、储、运管理，渔港积极配置油污收集车、生活污水收集罐、油污水收集罐，废弃网具收集箱等环保设施，配备专职保洁人员进行渔港日常保洁、废弃网具清理、油污水收集、渔港巡查。

（二）强化管理，健全完善各项制度。完善农村环卫一体化体系运营管理，强化队伍建设，确保保洁员动态平衡。确保保洁不断档，日产日清。健全考评机制，街、村“两委”定期对保洁质量进行督查考核，督查考核结果与保洁员报酬挂钩。制定村级保洁员奖惩办法，发挥典型示范带动作用。强化群众监督，建立村级保洁长效机制，持续保持集中整治成效，建立起群众的事，群众抓、群众参与、群众监督的管理机制。

（三）提升品位，持续做好村庄美化。在村庄主干道路两侧等区域开展绿化，全面整治村内坑塘，加强村庄整体风貌管控。与发展乡村绿色产业、渔业休闲旅游等有机结合。

四、保障措施

（一）加强组织领导，科学统筹协调。街主要负责同志亲自研究部署、亲自推动落实，加大对两村“村庄清洁行动夏季战役”开展情况的指导督导检查，要求负责科室确保做到思想认识、组织领导、工作任务、工作措施、资金投入和工作推动“六个到位”。

（二）精心组织实施，严格落实责任。街办事处结合突出整治问题，细化分解攻坚重点，按照“谁主管谁负责、谁牵头谁协调”和属地管理的原则，层层落实领导责任、主体责任、整治责任、检查责任，列出责任清单、任务清单、问题清单、整改清单，明确时间表、责任人，推动各项工作有力有序扎实开展。

（三）强化监督检查，严格考核问责。将“村庄清洁行动夏季战役”开展情况纳入年度村两委班子推进乡村振兴战略实绩考核，并运用集中检查、专项检查、交叉检查、突击检查等方式，及时发现问题，严格督促整改，对开展“村庄清洁行动”活动不力、成效不明显的村给予通报批评，并约谈有关负责人。

（四）加大宣传力度，鼓励社会参与。充分利用广播、明白纸、宣传条幅等形式广泛宣传开展“村庄清洁行动夏季战役”活动的重要意义，引导广大村民积极参与，倡导渔民群众自觉维护环境，切实保证两村人居环境干净整洁优美。

寨上街道办事处

2023年5月22日