# 2024年新北街道办事处老旧小区改造计划

为深入贯彻落实党中央、国务院关于实施城镇老旧小区改造的重大决策部署，根据滨海新区2021-2025年中央补助支持城镇老旧小区改造计划，新北街2024年计划组织实施2个老旧小区改造工作，具体情况如下：

一、基本情况

新北街2024年计划改造老旧小区为迎宾里小区、渤海园小区。迎宾里小区始建于1995年，坐落于永兴道南侧，小区类型为公房和房改房小区，总计4栋270户，建筑面积18103.7平米；渤海园小区始建于1995年，坐落于宝山道和厦门路交口，小区类型为别墅区小区，总计42栋独栋建筑，总建筑户数42户，占地面积10000平米，建筑面积24000平米。施工单位进场施工预计时间为2024年7月，施工周期预计6个月。

二、改造内容

为确保改造工作切实解决居民急难愁盼诉求，新北街积极推动老旧小区改造民意征集工作，通过街道机关及相关社区居委会走访调研，共收集迎宾里小区180余份、渤海园28份改造调研问卷，走访调研比例达70%，调查同意率100%。经过社区街道收集汇总，以及住建委会商通过，确认改造内容为：屋面防水、外檐整修、立面外墙防水、阳台加固、楼道墙面粉刷、铁艺围栏油饰加固、栏杆扶手油饰、踏步修补、维修楼道内公共照明、新增太阳能路灯、弱电线缆规整、架空线缆规整、楼道窗更换、楼宇门更换、户内下水改造、围墙及大门翻新、护栏翻新、景观水池改造、改造建设大型垃圾堆物存放处、原业委会用房外立面门窗修缮、道路及铺装整修、排水管道疏通、雨水管道敷设、井盖更换、绿化改造、健身器材更新、垃圾分类等内容。

新北街道办事处

2024年1月19日