天津市滨海新区环境保护

“十三五”规划

目  录

一、“十二五”工作回顾	2

（一）主要进展	2

（二）存在问题	9

二、“十三五”形势预判	13

三、指导思想和目标指标	15

（一）指导思想	15

（二）总体目标	15

（三）规划目标	15

（四）规划指标	17

四、重点任务	19

（一）推进排污许可证制度，深化污染物总量减排	19

（二）全面落实水污染防治行动计划，改善水环境质量	20

（三）继续推进清新空气行动方案，改善空气环境质量	24

（四）加强固体废物污染防治，防范区域环境风险	27

（五）强化噪声排放源监督管理，防治噪声环境污染	29

（六）加强生态环境保护，推动形成绿色生产生活方式	30

（七）深化土壤污染防治，加强农村环境保护	33

（八）提升环境监管能力，创新环保工作机制	35

（九）提升环保科技能力，助推环保产业发展	37

五、重点工程	40

六、保障措施	41

（一）加强组织领导，健全规划实施保障机制	41

（二）加大资金环保投入，实施环境保护重点工程	41

（三）严格环境准入，提高执法监督力度	41

（四）增强科技引领，提升环境管理水平	42

（五）加大环保宣传力度，加强社会监督保障	43

附表：重点工程项目表	44

（一）大气环境保护工程	44

（二）水环境保护工程	49

（三）生态与土壤环境保护工程	56

（四）环境监管能力建设工程	57

党的十八大提出：到2020年实现全面建成小康社会，资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展，加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。

建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。

“十三五”时期，是滨海新区实现国家赋予的功能定位、率先全面建成高质量小康社会的决胜时期，是新区抢抓难得历史机遇、提升发展质量效益、从“滨海速度”向“滨海效益”转型的关键时期，是全面建设美丽滨海的重要时期，也是环境保护工作的战略转型期。如何科学谋划和制定好“十三五”滨海新区环境保护的发展战略、目标指标、任务措施和制度保障，是贯彻落实区委、区政府大力推进生态文明和建设美丽滨海的重大举措，是促进新区经济保持中高速发展，实现提质增效、转型升级的基础支撑，是全面实现国家对滨海新区功能定位和建成小康社会的重要保障。

# 一、“十二五”工作回顾

- （一）主要进展

- 1.总量减排得到大力推动

细化减排工作方案，制定减排联动机制。滨海新区大力推动主要污染物总量减排工作，先后制定并下发了《滨海新区“十二五”主要污染物总量减排工作实施方案》、《滨海新区“十二五”减排工作实施细则》、《滨海新区减排目标责任评价考核实施方案》以及《天津滨海新区区域主要污染物总量减排奖励暂行办法》等一系列文件，明确了任务、目标、责任人；建立了推动、考核、监督机制；形成了政府主导，环保部门具体组织推动，区发改委、工信委、建交局、农委、统计局、执法局等部门共同协助的减排联动机制。

严格环境准入，明确建设项目总量来源。通过严格环境准入，实施建设项目主要污染物排放总量核准制度，新改扩项目审批或验收前必须明确总量来源，从源头控制污染物新增量。其中，针对二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）等主要新增污染物制定了“倍量替代”方案，重金属重点污染物排放总量制定了“等量替代”方案。

大力实施减排项目，完成总量控制目标。“十二五”期间，滨海新区共安排了300余个减排项目，经环保部核查认定，共实现削减化学需氧量（COD）16707吨、氨氮（NH3-N）1574吨、二氧化硫（SO2）52140吨、氮氧化物（NOx）60110吨。在经济快速增长、人口大量增加情况下，经过努力完成了主要污染物总量“增减平衡”的控制目标。

- 2.环境空气质量有所改善

实施清新空气行动计划，启动大气污染防治网格化管理。成立了滨海新区清新空气行动分指挥部，制定并印发了《滨海新区清新空气行动实施方案》、《滨海新区清新空气行动督查考核和责任追究办法（试行）》、《滨海新区重污染天气应急保障实施方案（修订）》、《大港地区及周边恶臭污染综合治理工作方案》，启动大气污染防治网格化管理，配置81名专职网格监督员，开展巡查督查工作。

严格落实“五控”要求，推动完成重点项目建设。围绕“控煤、控尘、控污、控车、控新建项目”五项重点任务，狠抓大气污染防治，完成挥发性有机物治理、燃煤锅炉脱硫除尘改造和改燃并网、工业企业堆场扬尘治理等610个清新空气行动项目。在全市范围内率先开展石化和化工行业泄露检测和修复（LDAR）及VOCs在线监测管理平台的试点工作。制定了《滨海新区空气质量自动监测系统考核办法（试行）》，完成街镇和功能区23个自动站建设及与监测平台联网工作。建立并运行新区数字化城市管理平台，配备60名信息采集员，发现大气污染事件26000多件，处理率在90%以上。

空气质量改善初见成效，位居全市考核排名前列。自2013年实施清新空气行动以来，滨海新区空气环境质量得到初步改善。2015年新区环境空气质量达标天数为231天，同比增加50天，重污染天气26天，同比减少8天。PM2.5年均浓度为70微克/立方米，同比下降11.4%，空气质量综合指数6.77，同比改善12.5%，位列全市第三。

- 3.水环境治理工作有序开展

加大水重点污染源监管，积极落实清水河道治理任务。“十二五”期间，重点加大对25家国控、14家市控重点水污染源的日常监管，确保稳定达标排放；积极落实清水河道行动工业污染源治理目标任务，其中2013-2015年安排的83个工业企业污染源治理项目已全部完成。进一步加强近岸海域污染防治，推动完成16个海河流域水污染防治规划项目及近岸海域污染防治规划项目建设。

持续推动污水处理基础设施建设，提高污水处理厂达标率。“十二五”期间，加快污水处理厂建设，截至2015年滨海新区已建成污水处理厂35座，总设计处理能力达到76.55万吨/日，城镇污水集中处理率达到95%。加强对污水处理厂的监管，污水处理厂达标率由2013年的57.9%提高到2015年的94.7%。

进一步加大非常规水源利用力度，提高非常规水源利用率。“十二五”期间，进一步加大再生水、雨洪水、微咸水、海水及淡化海水等非常规水源利用力度，滨海新区非常规水资源利用率由“十一五”末的不足1%提高到26.8%。

加强监督管理，保障饮用水源水质。滨海新区滨海水厂、大港水厂等5个饮用水源水质监测结果全年均达到Ⅲ类水质标准，集中式饮用水源水质达标率均达到100%。

- 4.生态环境保护工作扎实推进

启动美丽滨海建设，实施重点生态保护工程。“十二五”期间，滨海新区启动了“美丽滨海·一号工程”建设，重点开展清新空气、清水河道、清洁村庄、清洁社区和绿化美化的“四清一绿”行动，努力改善生态环境质量，取得了显著成效。同时，组织并实施了一系列重点生态工程，重点推进《天津市生态市建设三年行动计划（2011～2013年）》项目的落实，滨海新区承担的20项年度指标和21项重点工程已全部完成。

绿地总量稳步增加，建设质量及养护水平不断提高。扎实推进如核心城区精品路园建设、城区主干道路绿廊建设、郊野公园建设等一批重大绿化建设项目。结合环境综合整治工程，新建提升了上海道、新港路、河滨公园、新港公园等一批公园绿地。中新天津生态城生态谷景观工程等7项绿化工程获得天津市风景园林学会绿化优质工程评比一等奖；临港湿地公园（五星级）等5处公园获得天津市星级公园称号。2015年滨海新区城区人均公园绿地面积达到11.2平方米/人，城区绿化覆盖率达到35.4%。

扎实推进全民环境教育，开展立体化绿色创建活动。深入贯彻落实《天津市环境教育条例》，普及生态文明理念，开展多项环保主题活动和绿色创建工作。目前，滨海新区共创建各级绿色社区201个，环境友好型学校（绿色学校幼儿园）152所；积极推动示范镇、生态镇（村）建设及农村环境保护工作，滨海新区已有5个涉农街镇被先后命名为国家生态镇。

制定生物多样性保护方案，加强自然保护区监管。成立了滨海新区生物多样性保护工作领导小组，制定并下发了《滨海新区生物多样性保护工作方案》。进一步加强对各级自然保护区的监管工作，成立了北大港湿地自然保护区管理处，严厉打击非法猎捕、销售野生动物行为。依照《天津市禁止开发区域名录》，组织了开展全区范围内禁止开发区域的全面清查工作。滨海新区生态环境状况位居全市前列。

- 5.农村环境综合整治稳步推进

分类整治，全力推动清洁村庄行动。成立清洁村庄行动分指挥部，加强组织领导。按照“缺什么、补什么”和“整体推进、突出重点、点面结合、打造亮点”的原则，对纳入清洁村庄行动的147个村（居）按照一类村综合整治、二类村提升村容村貌、三类村清整环境卫生三种类型模式进行分类整治。建立村级保洁员队伍，全覆盖配备垃圾箱、保洁三轮车等设施工具，建成日常长效管护机制，有序推进农村生活垃圾收集体系建设。

周密安排，推动规模化畜禽养殖粪污治理项目实施。成立“四清一绿”规模化畜禽养殖场畜禽粪污治理工程专项指挥部，全面加强各类专项任务的组织领导。组织召开规模化畜禽养殖场畜禽粪污治理工程动员会，对纳入治理规模化畜禽养殖场逐一调研，做到“一场一方案”。

疏堵结合，全面推进农作物秸秆禁烧及综合利用。成立新区推进秸秆禁烧和综合利用工作领导小组，设立新区秸秆禁烧和综合利用工作办公室。秉持疏堵结合的原则，与基层农机专业合作社、农机大户成立秸秆禁烧宣传组，走村入户，宣传秸秆禁烧知识，加大重点农时、重点地段秸秆禁烧检查、巡查和监督执法力度。组织开展天津市秸秆生物质燃料加工

中心扶持建设项目和中央预算内秸秆综合利用投资项目申报工作。制定滨海新区农业机械购置补贴实施方案，落实秸秆综合利用机具购置补贴。

- 6.固体废物处理处置能力进一步提高

加强固体废物处理处置设施建设，提高固体废物处置能力。“十二五”期间，新建天津滨海工业危险废物处置中心，新增危险废物处理能力4.53万吨/年。新建大港、汉沽生活垃圾焚烧发电厂，新增生活垃圾处理能力2500吨/日，提高生活垃圾无害化处理水平。扩建废弃电器电子产品拆解企业，新增拆解能力54万台。2015年，滨海新区工业固体废物综合利用率达到96.5%，危险废物处置利用率均达到100%，城区生活垃圾无害化处理率达到100%。

贯彻落实“两高”司法解释，开展危险废物专项整治检查。积极落实“两高”《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，制定下发了《滨海新区公安局等部门关于联合开展打击环境污染犯罪专项行动的通知》，组织各管委会和工作办环保部门学习贯彻“司法解释”相关内容，组织企业培训200多人次，开展执法检查100余人次。制定下发了《关于调整医疗废物集中处置单位及相关转移手续的通知》，加大医疗废物处置监管。

创新工作方法，严密做好废弃电器电子产品拆解处理审核。按照废弃电器电子产品处理基金制度要求，对区内废弃电器电子拆解企业拆解数量核查核算，新区在全市各区县中率先聘用会计师事务所进行专业审计，提高工作效率和审计的权威性。

- 7.噪声污染得到有效控制

“十二五”期间，先后完成了两轮次滨海新区噪声功能区划调整工作。重点开展建筑施工噪声污染整治和工业噪声污染控制，加强中、高考期间各考点学校周边各种噪声污染源的监督检查。以“安静居住小区”为抓手，营造良好的社区声环境，“十二五”期间共创建市级安静居住小区21个。2015年，滨海新区区域环境噪声平均声级为52.3分贝，区域声环境质量基本稳定。

- 8.环境风险防控能力逐步提升

制订《滨海新区开展生产化学品环境情况调查实施方案》，全面开展生产化学品环境情况调查，重点对全区所有涉及进口有毒化学品企业进行备案登记和现场检查。

进一步加大核与辐射监管力度，印发《天津市滨海新区清理清查放射源和放射性物质专项行动方案》，对辖区内100余家涉及三、四类放射源及五类射线装置进行摸底排查，全区辐射环境质量继续保持良好。

- 9.环保科技支撑能力有所提高

推进先进适用污染控制技术成果的转化应用，组织开展汽车尾气选择性还原后处理系统的研发及产业化、VOCS面源污染控制技术-SLDAR在仓储行业的应用研究、PM2.5大气污染监测预警与应用示范等20多项技术研究与示范工程建设。

充分发挥科研机构作用，推动企业提升治理水平。借助天津节能环保技术超市平台，多次组织污染防治技术对接活动，有效促进了技术研发单位与治理项目的对接交流。

- （二）存在问题

- 1.总量减排形势异常严峻

“十二五”期间，滨海新区高速发展，经济总量和人口增长较快，以第二产业为主的产业结构和以煤炭为主的能源结构，导致滨海新区主要污染物增量过大。“十二五”期间新增常住人口49万人，增长率为19.7%；非电煤炭的消费在“十二五”前三年的增长较大，对于完成“增减平衡”任务带来较大困难。

现有人口、GDP、燃煤量等统计口径和测算方式存在的不足造成滨海新区主要污染物新增量“虚高”，进一步增大总量减排难度。

此外，滨海新区部分地区环境基础设施建设相对滞后，仍存在生活污水雨污合流、不能全部收入城市污水处理厂的情况，导致部分污水处理厂收水不足，达不到验收要求；部分污水处理厂因设计工艺和上游水质不稳定，不能实现稳定达标排放；农业减排工程进展缓慢。上述问题导致部分减排项目不能如期实现减排效益。

- 2.大气环境形势不容乐观

随着天津市工业战略东移，石化、化工、电力等项目向滨海新区倾斜，使得新区呈现产业结构工业比重大、能源消费煤炭比重大及主要污染物排放总量大的“三大”特点。

2015年，滨海新区GDP为9300亿元，占全市GDP的56%，规模以上工业总产值1.55万亿元，占全市的55%；新区煤炭消费量占全市30%以上；新区自备电厂火电机组30台，占全市（33台）的90%；在建工地占全市约50%；渣土运输车辆高峰时期每日达上千辆，渣土车辆撒漏造成的二次扬尘污染较重；天津港吞吐量突破5.4亿吨，集装箱1411万标箱，散货物流中心的存储量突破8000万吨，港口经济的发展加大了港口船舶和大型运输车辆对大气环境的影响。

石化、化工为主的工业结构，煤炭为主的能源结构以及大量的施工场地、剧增的机动车等因素，导致新区以细颗粒物（PM2.5）、臭氧等为主要特征污染物的复合型大气环境问题凸显，尽管目前滨海新区大气环境质量指数在全市排名较前，但传统产业结构、能源结构短期难以改变，大气环境质量改善压力巨大，总体形势仍不容乐观。

- 3.水环境质量短期内难以改善

滨海新区实施清水河道行动以来，加快污水处理厂及配套管网建设，封堵排污口，对改善区域水环境发挥了重大作用。但是2015年全区44个监测断面的监测数据显示，水环境尚未明显改善，均为劣V类水体；化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、高锰酸盐指数等指标超标问题依然突出。九河下梢的地理位置，加上滨海新区特别是街镇市政基础设施建设滞后，农村面源污染尚未有效解决，畜禽养殖废水治理工程进展缓慢等问题，导致水环境质量短期内难以得到有效改善。近岸海域环境污染仍较严峻，2015年近岸海域功能区水质达标率仅31%。

国家《水污染防治行动计划》的出台，进一步提高了京津冀地区水污染防治工作的要求和目标，在污染物排放控制、经济结构转型升级、水资源节约保护、水环境管理与水生态安全等方面滨海新区尚有较大差距。

- 4.环境监管能力尚待提升

不足的执法队伍与繁重的环境监察执法任务矛盾日益凸显。目前滨海新区环境监察队伍人员不足，而滨海新区管辖面积高达2270平方公里，企业数量众多，其中新区国家重点监控企业占全市国家重点监控企业比重约42%，全市一半以上的35吨以上燃煤锅炉坐落于滨海新区辖区内。同时个别重点企业超标排放、部分领域的污染源监管缺失等问题突出。

环境执法监管基础能力不足，与《全国环境监察标准化建设标准》尚有差距。随着社会科技的不断进步，企业违法排污的手段也多样化，环境监察大队环境执法装备建设相对落后，导致环境执法的压力越来越大，严重制约了环境执法工作的开展。

此外，环境执法属于综合性执法范畴，需要各相关执法部门的密切配合、有效联动才能保证执法的成效。目前亟待有效整合执法资源，提升环境综合执法效能。

# 二、“十三五”形势预判

“十三五”是全面建设美丽滨海的重要时期，也是环境保护工作的战略转型期。

- 1.国家生态文明建设总体要求和“四个全面”战略布局，为环境保护工作指明方向

国家生态文明建设总体要求和“四个全面”战略布局明确了未来环境保护工作的战略方向、重点领域、主攻目标，提出了破解环境瓶颈的重点和关键环节。环境保护工作面临战略转型期，未来将以改善环境质量为核心，以排污许可证管理和污染物总量减排等为抓手，以保障环境安全为根本。

- 2.大气、水、土壤三大污染防治行动计划，为环境保护工作增加动力

党中央、国务院已经把环境保护作为民生问题放在更加突出的战略位置。国家先后出台了大气、水、土壤污染防治行动计划，为“十三五”期间的环境环保工作指明了工作的方向和重点领域，这三个计划目标高、任务重、考核严，特别是环境质量公开排名、领导干部责任追究和地方政府约谈等做法，给环境保护工作和环境质量改善带来了更为强劲的动力。面临新阶段的新要求，要打好水、大气、土壤三大战役。

- 3.京津冀协同发展，将加速滨海新区生态环境质量的改善

《京津冀协同发展规划纲要》、《京津冀协同发展生态环境保护规划》等一系列文件的发布，明确了京津冀区域环境质量总体改善的目标，意味京津冀三地将加速深化区域环保合作，加快形成京津冀三地有效联动机制，促进区域生态环境质量改善。滨海新区是天津市环境治理的重点区域，也是京津冀环保共治的重要组成部分，京津冀联防联控将加速滨海新区及周边区域的环境治理，减轻区域传输影响，从而加速滨海新区生态环境质量的改善。

- 4.滨海新区管理体制改革，为环境保护工作提出新要求

滨海新区深化管理体制改革，本着“行政区统领，功能区支撑，街镇整合提升”的原则，对行政区划进行了调整，同时将机构改革和职能转变有机结合起来，转变政府职能，改革行政审批制度，实现大部制、扁平化、强基层的管理思路。面临新区管理体制深化改革的新形势，为实现区域的协调发展，环境保护工作开展过程中要实现对功能区、街镇的分类分级指导，加强对基层环保建设的政策保障和资金投入，注重实行环境基本公共服务均等化。

# 三、指导思想和目标指标

- （一）指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“四个全面”战略布局为统领，按照市委、市政府决策部署，围绕实现滨海新区功能定位，统筹推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，以美丽滨海建设为目标，以环境质量改善为核心，统筹污染治理、总量减排、环境风险管控和环境质量改善，打好大气、水、土壤三大战役，强化多污染物综合防控和区域联防联控，不断提高生态环境管理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平，实现经济社会与资源环境的协调发展。

- （二）总体目标

到2020年，生态环境质量持续改善，重点污染物排放总量持续减少，农村环境面貌切实改善，环境风险得到有效管控，生态空间管制、环境监管和行政执法体制机制等工作取得重要突破，逐步实现生态环境质量改善目标与全面建成小康社会相适应，加快建设国际化创新型宜居生态新城区。

- （三）规划目标

污染物排放总量方面：以环境质量改善为核心，强化环境质量导向和考核，进一步完善和强化污染物排放总量控制，确保完成市政府下达的总量减排任务。

水环境质量方面：加强配套管网建设，大力推进污水处理厂建设及升级改造，提高污水再生利用比率；增加生态用水比例，保障湿地生态用水需求；提升区域水环境质量，城镇集中式饮用水源水质稳定达标，近岸海域水质保持稳定；全面达到国家节水型城市标准要求。

大气环境质量方面：空气质量明显改善，重污染天气大幅减少，可吸入颗粒物和细颗粒物浓度持续下降；继续控制燃煤总量和煤炭在能源总量中的比例；全面推进化工、石化等重点行业挥发性有机物及异味污染治理；完成建成区高污染燃料禁燃区建设。

生态环境保护方面：环境监管和生态保护补偿制度基本完善，基于生态环境保护成效的政绩考核和责任追究制度基本形成；新区生态环境，特别是永久性保护生态区域的环境质量明显改善，绿地系统全面提升，生态系统稳定性显著提高。

土壤与农村环境保护方面：全面摸清土壤环境状况，实施农用地分级管理，分类管控建设用地环境风险，推进重点区域土壤污染防治。农村面源污染得到有效控制，完成建制村环境综合整治目标。

区域环境风险方面：危险废物处理处置监管能力提升，加强化学品及辐射环境管理，深化重金属污染治理，完成区域风险评估及重点危化品企业环保核查，健全环境风险应急机制，环境风险得到有效管控。

环境监管能力方面：环境监察执法机构得到优化，环境执法能力进一步提升，实现排污许可“一证式”管理。

环保科技能力方面：环境保护科技支撑体系进一步完善，环保创新成果转移、转化能力进一步提升。

- （四）规划指标

- 1.环境质量改善指标

（1）环境空气质量优良天数比例达到70%。

（2）PM2.5年均浓度下降25%。

（3）基本消除建成区黑臭水体。

（4）地表水质量达到天津市考核要求。

（5）地下水质量考核点位水质级别保持稳定。

（6）集中式饮用水源地水质达标率保持100%。

（7）近岸海域水质保持稳定。

（8）1~3类噪声功能区达标，4类噪声功能区昼间达标。

- 2.污染物排放控制指标

完成市政府下达的主要污染物和区域污染物减排任务。

- 3.环境保护管理指标

（1）城镇污水集中处理率达到95%。

（2）再生水利用率达到30%。

（3）城区生活垃圾无害化处理率保持100%。

（4）工业固体废物综合利用率达到98%。

（5）城市污泥无害化处理处置率达到95%。

（6）危险废物处置利用率保持100%。

（7）受污染耕地安全利用率达到95%左右。

（8）污染地块安全利用率不低于90%。

（9）城镇人均公园绿地面积达到12.5平方米/人。

（10）建成区绿化覆盖率达到40%。

（11）万元生产总值能耗完成市政府下达任务。

- 四、重点任务

以环境质量改善作为检验环境保护成效、指导治污减排、生态保护、风险防范等各项工作的衡量标准，将维持基本安全的环境质量作为必须提供的公共服务。在国家及天津市环保工作的指导下，实施严格的治污减排、风险管控措施，加大治理力度，促进全面管理，有效改善环境质量。

- （一）推进排污许可证制度，深化污染物总量减排

- 1.实施基于环境质量目标导向的总量控制

结合国家及天津市新的减排要求，适时调整总量控制思路，实施基于环境质量目标导向的总量控制，将区域环境质量改善要求落实到企事业单位，以国家计划实施的综合性排污许可证为载体，实现对所有污染源及所有排放过程的有效管控。

- 2.扩大总量控制范围，严格落实总量核准制度

在继续实施化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放总量控制的基础之上，进一步扩大污染物总量控制范围，实施重点行业挥发性有机物和总氮等区域性污染物的总量控制。制定挥发性有机污染物总量控制目标和实施方案，强化挥发性有机物与氮氧化物的协同减排，建立固定源、移动源、面源排放清单。开展总氮污染来源解析，制定总氮总量控制方案，强化城镇污水处理厂生物除磷、脱氮工艺，实施畜禽养殖业总磷、总氮与化学需氧量、氨氮协同控制。严格落实污染物总量核准制度，实行主要污染物排放“总量替代”。

- 3.强化结构减排与管理减排，确保完成总量减排任务

继续挖掘减排潜力，在抓紧工程减排的同时，强化结构减排与管理减排。在扎实推动重大减排项目的同时，紧抓区内供热锅炉改燃并网、污水处理厂配套管网建设等中小减排项目，确保完成市政府下达的总量控制指标。

- （二）全面落实水污染防治行动计划，改善水环境质量

- 1.狠抓工业污染防治

集中治理工业集聚区水污染。现有工业集聚区的污水处理、垃圾处理等设施符合环保要求的，强化监督管理，确保稳定达标排放；不符合环保要求的，挂牌督办，2016年底前完成整改，逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其相应园区资格。严格工业集聚区规划环评审查，对茶淀工业区、滨海物流加工区、太平工业区、中塘工业区等新建工业集聚区进行同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2016年底前，所有工业集聚区全部实现污水集中处理，并安装自动在线监控装置。加强对工业企业的监督管理，2016年底前，现有废水直排工业企业采取措施实现工业废水集中处理或排放达到受纳水域的功能区水质标准等目标。

取缔严重污染企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，按照水污染防治相关法律法规要求，2016年底前，取缔不符合产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

- 2.加快城镇污水处理设施建设与改造

加快临港经济区第二污水处理厂、南港工业区污水处理厂、生态城污水处理站等11座城镇污水处理设施建设。2017年底前，按照天津市新地标的要求，完成26座现有城镇污水处理厂提标改造。到2020年污水处理能力达80万吨／日，城镇污水集中处理率达到95%。积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。

- 3.全面加强配套管网建设

加快推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，实现建成区污水全收集、全处理。。塘沽老城区、大港老城区等现有合流制排水系统加快实施雨污分流改造，一时难以改造的，因地制宜，采取截流、调蓄等措施。加大新建污水处理设施的配套管网建设力度，做到与新建污水处理设施同步设计、同步建设、同步投运，完成开发区、保税区、中心商务区、中新生态城、新城镇、中塘镇等16项污水收集管网建设及改造工程。城镇新区建设全部实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用，加快中心商务区响螺湾地区排水管网及泵站建设。

- 4.加强近岸海域污染防治

加强港口船舶污染控制，船舶排放含油废水、生活污水一律达到相应污染排放标准，船舶残油、废油按规定要求回收，禁止排入水体，禁止向水体倾倒船舶垃圾，逐步开展船舶污染物排放监测。增强港口码头污染防治能力，指导督促港口、码头、装卸站的经营人制定防治船舶及其有关活动污染水环境的应急计划，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。重点整治河口海湾污染，实施总氮排放总量控制，2016年底前，完成大沽排污河、永定新河河口海岸修复与综合整治及续建工程。规范入海排污口设置，2017年底前全面清理非法或设置不合理的入海排污口，完成非法或设置不合理入海排污口的整改和规范化建设，加强入海排污口环境监管，实现长效规范管理，确保近岸海域水质基本保持稳定。

- 5.防治地下水污染

开展地下水环境状况监测调查评估工作，完善地下水监测网络。石化生产存贮销售企业和工业园区、垃圾填埋场等区域要采取必要防渗措施。加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。制定全区地下水水井封停填埋计划，防止地下水串水污染。公布环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地清单，开展修复试点。到2020年，地下水质量考核点位水质级别保持稳定。

- 6.做好水资源节约保护

强化饮用水源保护。实施饮用水水源规范化建设，加强南水北调、引滦水源保护。2020年底前，基本完成备用水源或应急水源建设。规范水源保护区管理，强化输水沿线监管，严格控制水源保护区的建设项目及其他活动。分类推进农村水源保护区或保护范围划定工作。

全程监管饮用水安全。定期对饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况进行监测、检测和评估，2016年起，每季度向社会公开。2018年起，所有饮水安全状况信息向社会公开。

实施最严格水资源管理。落实取用水总量控制指标体系，科学评估全区水资源、水环境承载能力，合理核定用水总量，建立全区重点监控用水单位名录。严控地下水超采，实施南水北调受水区地下水压采工程和农村楼房水源转换工程。提高用水效率，实施节水工程，推动钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用，规划建设北塘、临港等7座再生水厂，加大再生水利用力度，到2020年，再生水利用率达到30%。统筹推进城市地下综合管廊和“海绵城市”建设，建设中新生态城“海绵城市”示范区。

- 7.强化水环境质量目标管理

推动滨海新区水污染防治行动实施方案落实，逐年确定分流域、分区域、分行业的重点任务和目标要求，制定年度实施方案。围绕天津市下达的滨海新区水质目标考核要求，制定滨海新区水体达标方案，细化控制单元分区，全面调查各汇水区污染源，识别主要环境问题，明确主要治理任务、重点工程、管理及保障措施，将治污任务逐一落实到汇水范围内的排污单位，并定期向社会公布。整治城市黑臭水体，制定并组织实施黑臭水体专项整治方案，重点实施入河排污口门治理、水系连通、底泥清淤等河道综合整治工程，采用人工湿地方式对重要河段进行治理，2017年底前基本消除建成区黑臭水体。

- （三）继续推进清新空气行动方案，改善空气环境质量

- 1.加强工业企业大气污染综合治理

加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。石油炼制企业的催化裂化装置、钢铁企业球团生产设备、有色金属冶炼企业全面安装脱硫设施，完成中石化天津分公司、天津泰达西区热电有限公司第一热源厂、天津长芦汉沽盐场有限责任公司等脱硫脱硝除尘治理工程。全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造，大幅降低发电煤耗和污染排放。

全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年底，完成全部10蒸吨及以下及建成区35蒸吨以下燃煤锅炉改燃并网。对未纳入削煤任务的35蒸吨及以上燃煤锅炉实施清洁化改造，达到国家新建燃气锅炉排放标准。全区范围内禁止新建工业燃煤锅炉，建成区禁止新建供热燃煤锅炉。

控制燃煤总量，优化燃煤利用。加快滨海新区建成区高污染燃料禁燃区建设，核心区实现无燃煤化。在全面确保农村地区优质煤替代基础上，逐年提高清洁燃料替代比例，稳步削减散煤总量。全面推进散煤清洁化替代，以减煤、改煤为抓手，加快电采暖和电能替代。建设洁净煤配送中心，建立健全以区为单位的全密闭配煤中心以及覆盖所有乡镇、村的洁净煤供应网络。

- 2.推进挥发性有机物污染治理

推动重点行业企业制定“一源一策”方案，对石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业实施挥发性有机物深度治理，在石化、化工行业开展“泄漏检测与修复”技术改造，限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理及监管，积极推进码头、油田开采油气回收，2016年底，全面完成天津港原油成品码头油气回收。推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂，推动汽修行业开展挥发性有机物综合治理和排污申报。

- 3.综合整治城市扬尘

加强施工工地及渣土运输扬尘治理，严格落实扬尘控制“五个百分之百”标准；对建筑工地、拆迁工地扬尘实行视频监控全天候全覆盖，并配备监测设施实行24小时动态监测；施工单位运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应全部全面落实密闭运输，并按指定路线行驶，运输车辆安装卫星定位系统。强化堆场扬尘治理，对各类堆场逐一落实密闭或苫盖、喷淋、防风抑尘网等治理措施，全面加快散货装卸密闭的升级改造。到2016年底，电力等重点行业堆场完成密闭化防尘升级改造。到2020年，天津港散货物流中心完成整体搬迁。

- 4.推动机动车和船舶污染防治

推动路边固定式机动车排气污染物遥感检测设施建设，建立滨海新区机动车排气污染物检控站和监督管理信息平台，实现机动车实时、动态管理。严格实施国Ⅴ机动车排放标准，强化机动车销售和登记注册环节的环保监管，严格机动车环保标志管理。建设天津港口船舶大气污染源排放清单数据库，提高港口船舶岸电使用比例，全面推进船用低硫油使用，减少港口船舶大气污染排放。

- 5.彻底解决大港城区及周边企业异味扰民问题

落实《大港城区及周边异味污染综合治理工作方案》，对布局分散、装备水平低、环保设施差的工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，采取严格限批、分类整治、提升监测监控等措施，齐抓共管，彻底解决大港城区及周边企业异味扰民问题。

- 6、深化网格化管理，健全大气环境监测体系

全面加强大气污染防治网格化管理工作，严格落实专职网格监督员和信息采集员配备，实现培训考核常态化机制。完善环境空气质量监测网，做到功能区、街镇空气质量自动监测站全覆盖，加强重污染天气预警与会商，推动联防联控。

- （四）加强固体废物污染防治，防范区域环境风险

- 1.推进固体废物的资源化

以电力、化工等大宗固体废物行业为重点，推进大宗固体废物产生企业的清洁生产审核工作，促进固体废物的减量化、资源化。建立生活垃圾分类收集试点，筹建生活垃圾分类收运系统，采取有效奖励激励机制，提高公众参与生活垃圾分类的积极性。大力培育和规范废品回收市场管理，推进生活垃圾的回收利用，建立焚烧发电、综合利用等多元化的生活垃圾处置方式。到2020年，工业固体废物综合利用率达到98%，城区生活垃圾无害化处理率保持100%。

- 2.强化危险废物处理处置监管

加强危险废物处置设施运营监管，完善危险废物规范化管理工作考核机制，切实抓好环境风险源头防控，加强危险废物转移信息化管理，全面实现危险废物医疗废物转移实时监控。扩大医疗废物集中处置覆盖范围，加强医疗废物集中处置监管。到2020年，危险废物处置利用率保持100%。

- 3.全面推进污泥处理处置

污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，取缔非法污泥堆放点；加强污泥处置的监管，严格执行污泥处置五联单制度；加强市政排水管网内污泥处置的管理，逐年完成市政管网污泥集中处置；认真研究污泥资源化利用新技术、新途径。到2020年，城市污泥无害化处理处置率达到95%以上。

- 4.加强化学品及辐射环境管理

继续推进化学品环境调查统计工作，启用调试“天津市化学品环境管理信息系统”，整合汞污染调查、持久性有机污染物统计、危险废物在线转移监管系统，全面实现危险废物、化学品信息化管理，启动环境激素类调查工作。开展滨海新区重点涉危险化学品企业环境保护核查工作。全面落实环保部门对核与辐射统一监管的职责，加强管理和应急能力建设。建立健全放射源和放射性废物登记备案、报告、监测、排放、解控、收贮等制度，及时掌握放射性废物的产生、处理、转移、贮存、排放和处置等相关信息。加强电磁环境管理，解决好针对电磁辐射项目的公众投诉和信访事件。

- 5.深化重金属污染治理

严格涉重项目准入，继续淘汰重金属污染相关落后产能，控制重金属新增量。涉重重点企业每两年进行一次强制性清洁生产审核并将审核结果向有关部门报告。加强涉重污染源监管，确保稳定达标排放。环境监测部门逐步配备先进的重金属监测仪器，逐步提升重金属监测水平，切实提高重金属现场采样、分析及环境应急的监测能力水平。

- 6.开展区域风险评估，健全环境风险应急机制

全面开展滨海新区区域环境风险评估，调查区域环境风险因子，摸清区域环境风险状况，评估区域风险等级，完善区域环境风险防控体制与机制，建立环境风险综合防控体系。调整南港工业区等园区产业布局，加快实施渤天化、大沽化等重点污染企业搬迁。建立新区环境突发事件应急监察指挥系统，加强应急监察队伍建设，建立应急联动机制。指导企事业单位制定并不断完善应急预案，落实应急预案备案制度，定期开展各类环境风险源（危险源）的现场检查。整合应急资源，强化应急演练，增强各级应急队伍实战能力，探索建设数字化模拟演练系统。

- （五）强化噪声排放源监督管理，防治噪声环境污染

- 1.加强交通噪声污染防治

全面落实《地面交通噪声污染防治技术政策》，噪声敏感建筑物集中区域的高架路、快速路、高速公路、城市轨道等道路两边应配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施。

- 2.强化施工噪声污染防治

严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，查处施工噪声超过排放标准的行为。加强施工噪声排放申报管理，实施城市建筑施工环保公告制度。

- 3.推进社会生活噪声污染防治

严格实施《社会生活环境噪声排放标准》，禁止商业经营活动在室外使用音响器材招揽顾客。严格控制加工、维修、餐饮、娱乐、健身、超市及其他商业服务业噪声污染，有效治理冷却塔、电梯间、水泵房和空调器等配套服务设施造成的噪声污染。继续开展“安静居住小区”创建活动，做好中高考声保障工作。

- 4.深化工业企业噪声污染防治

贯彻执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》，查处工业企业噪声排放超标扰民行为。

- 5.强化噪声排放源监督管理

严格项目环境噪声“三同时”验收管理，未通过验收的噪声排放项目，一律不得投入运行。加强噪声污染信访投诉处置，建立噪声扰民应急机制，防止噪声污染引发群体事件。

- （六）加强生态环境保护，推动形成绿色生产生活方式

- 1.加强生态空间管控

全面落实主体功能区规划。依据主体功能定位发展，打造生产、生活空间和生态空间相互协调的空间格局，明确优化开发区域、重点开发区域禁止和限制发展的产业，明确禁止开发区域、生态涵养发展区域准入事项。以主体功能区规划为基础，规范完善生态环境空间管控、生态环境承载力调控、环境质量底线控制、战略环评与规划环评刚性约束等环境引导和管控要求。

严守生态保护红线。依照有关法律、法规和规章，对永久性保护生态区域实施严格管理和控制。以永久性保护生态区域考核工作为抓手，逐步开展永久性保护生态区域内的环境监管和生态修复工作。按照天津市政府的统一要求，组织开展“永久性保护生态区域保护和管理工作”及“永久性保护生态区域生态用地”考核工作。严厉打击各类违法占用生态空间及破坏生态功能的违法行为，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

- 2.加强生态保护与修复

加大湿地生态保护与修复，通过湿地水资源可持续利用、湿地植物多样性恢复、生态移民、栖息地恢复与改造、河道疏通等措施对北大港等湿地进行保护和修复。开展沿海滩涂生态保护和修复试点工作，实施滨海旅游区海岸生态保护和修复工程、大神堂浅海活牡蛎礁独特生态系统保护与修复工程。加大入海河口生态保护和修复，以实施“美丽滨海·一号工程”为契机，下大力整治境内二级河道，减少地面径流对入海河口的污染。

- 3.着力抓好园林绿化建设

实施大绿工程和全民绿化计划。以郊野公园和街心公园建设为重点，同步抓好道路、河道、社区、村庄等绿化，改造提升公共绿地系统。提升官港、塘沽森林公园，加快建设北大港国家公园、北三河湿地公园、独流减河郊野公园和遗鸥公园。利用三角地、边角地、城乡结合部等区域开展植树绿化，建设城市休闲街心公园，积极推进垂直绿化、屋顶绿化、高架绿化等建筑物立体绿化，形成城市绿色休闲新亮点。到2020年，城镇人均公园绿地面积达到12.5平方米、建成区绿化覆盖率达到40%。

- 4.实施生态创建细胞工程

积极贯彻落实市政府“十三五”期间提出的生态保护任务，开展生态创建细胞工程。以“国家生态镇”创建工作为载体，以新区涉农镇为重点对象，结合各镇自身优势的同时，围绕“绿色发展、绿色生活和环境质量改善、环境风险管控”的工作思路，探索建立具有广泛辐射效应的绿色发展的示范模式。

- 5.深入开展生态保护宣传教育

深入贯彻落实《天津市环境教育条例》，以社区和学校教育为着力点，继续加大环境友好型社区、环境友好型学校等创建力度，开展一系列生态文明教育主题活动，引导公众特别是青少年树立生态文明意识。广泛开展绿色生活行动，推动全民在衣、食、住、行、游等方面向勤俭节约、绿色低碳、文明健康的方式转变。完善公众参与制度，及时准确披露各类环境信息，扩大公开范围，保障公众知情权，维护公众环境权益。

- 6.推进产业生态化和生态化产业

实施节能减排重点工程，采用先进适用技术，加快电力、化工、冶金等行业的节能改造，逐步将节能从重点企业向一般企业延伸。积极开发轻质材料、可再生能源等低碳产品，结合低碳示范区、生态工业园区的创建，推动传统产业低碳化改造、工业园区的低碳化发展。积极推进企业清洁生产，建立健全企业自愿和政府支持相结合的清洁生产机制，开展清洁生产技术应用示范和重点领域工业企业清洁生产审核。以企业、产业链和园区为载体，搞好开发区、临港经济区、北疆电厂等循环经济示范区建设，打造循环经济产业链，形成具有滨海特色的循环经济发展模式。

- （七）深化土壤污染防治，加强农村环境保护

- 1.深化土壤环境污染防治

摸清土壤环境状况，实施农用地分级管理。以农用地和重点行业企业用地为重点，2018年底前完成全区土壤污染状况详查。完善土壤环境质量监测网络，在工矿企业及其周边、设施农业集中区、污灌区等设置土壤环境风险监测点位，定期开展监测。开展农用地土壤环境质量评估，建立农用地土壤环境质量档案，划定农用地土壤环境质量等级。以耕地为重点，统筹兼顾园地、林地等，实施农用地分级管理。到2020年，污染地块安全利用率不低于90%，受污染耕地安全利用率达到95%左右。

分类管控建设用地环境风险。建立建设用地土壤环境质量强制调查评估制度，存在土壤环境风险的场地要开展修复治理，修复治理完成前禁止新项目建设。对暂不开发利用的地块制定环境风险管控方案，划定管制区域，设立标识，发布公告。

推进重点区域土壤污染防治。结合渤天化、大沽化等重点化工企业搬迁改造计划，开展重点行业关停搬迁企业场地污染状况排查，建立潜在污染场地档案，实施重点监管。以化工、石油等行业污染区域为重点，逐步开展污染土壤治理修复试点，实施天津港北港池碱渣山搬迁治理工程。

- 2.防治畜禽养殖污染

编制滨海新区畜禽养殖禁养区划定方案，禁养区内严禁新建各类畜禽养殖场（小区），2016年底前，依法关闭或搬迁禁养区内现有规模化畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）实施雨污分流、粪便污水资源化利用。

- 3.控制农业面源污染

制定实施农业面源污染综合防治方案。推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。实施测土配方施肥，推广精准施肥和水肥一体化技术和机具，推广配方肥和有机肥。新建高标准农田要达到相关环保要求。灌区要因地制宜，利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。

- 4.加快农村环境综合整治

深化清洁村庄行动，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸，建设汉沽街、茶淀街、杨家泊镇、太平镇、海滨街、小王庄镇等农村生活污水处理设施。完善农村生活垃圾“村收集、镇转运、县处理”模式，鼓励就地资源化，提升农村生活垃圾处理水平。加快推进河道清淤疏浚，2016年底前，完成海滨街、小王庄镇、中塘镇、古林街、杨家泊镇、汉沽街、新城镇、胡家园街的83座坑塘，115条沟渠的污水处理、垃圾清理、清淤等治理。落实国家“以奖促治”政策，推进农村环境连片综合整治。

- （八）提升环境监管能力，创新环保工作机制

- 1.加强环保执法，落实国家和地方环保方针政策

根据环保形势的变化，结合滨海新区重点工作，进一步调整并明确环境监察队伍工作职能，严格企事业单位污染物排放情况执法监管。以生态监察为重点，拓宽环境执法领域。严格排污许可“一证式”管理，依法对排污单位征收排污费，规范排污收费工作流程；做好突发环境污染事故和纠纷进行现场调查处理，规范化做好“12369”环保应急热线的运行与管理工作，增加环境执法稽查和后督察职能。

- 2.优化环境监察机构设置，做好污染源属地管理工作

大力推进基层环境监察机构建设，根据环保部的规划部署和滨海新区实际情况，探索构建街镇环境监察机构，配备人员，逐步解决街镇环保执法监察机构缺失带来的环保执法落地难的问题，逐步建成“市级、新区、街镇”的三级层次分明、互为补充的环境执法监察机构体系。鼓励引入环境监察第三方服务，提升街镇环境监察力量，加强对企业的日常监管。

- 3.创新培训方式，加强环境监察能力建设

定期开展环境监察人员执法技能考评、知识竞赛、业务交流等活动，提升环境监察人员技能和队伍整体素质，使监察执法人员切实做到熟悉环保法规，提高执法效率；熟悉企业生产工艺，提高监察执法水平；熟悉区域环境状况，提高监察执法的反应速率。实现环境监察执法人员的统一培训和统一管理，构建一支“政治素质好、业务水平高、执法装备精、奉献精神强”的环境监察执法队伍。

- 4.加大执法装备建设水平，提高监察工作能力

提高执法装备水平，推动环境监察由单一的现场执法向远程监控相结合转变，由单个点源执法向整个行业的线源执法、全区污染源的面源执法转变。加快滨海新区环境保护监测站和预警体系建设，选配暗管探测仪、傅里叶红外分析仪、便携式土壤重金属快速检测仪等大型调查取证和应急监察设备，设立应急监察专用车辆，配合应急指挥系统建设，在应急车辆上增设数据采集和传输系统，通过移动通讯与应急监察指挥中心建立实时联系。配置个人防护及应急调查取证装备，做好应急监察人员的防护。

- 5.创新执法工作方式，完善环境联合执法机制

加强与司法、工商、公安、城管等部门配合，整合和集中有限的执法力量，定期开展环境联合执法活动，形成长效的联合执法机制。加强联合执法的组织协调，定期研究联合执法方案，部署联合执法行动；加强联合执法的信息沟通，编发内部信息简报；建立健全环境违法案件移送制度，确保各类环境违法案件处理到位。

- （九）提升环保科技能力，助推环保产业发展

- 1.加快环保科技支撑体系研究

以关键技术攻关、先进技术引进，传统技术提升、科技示范工程建设等为核心，系统开展环境保护科技支撑体系研究，明确提升环保科技能力的思路、途径和重点任务。依托滨海新区的政策、区位优势，推动环保创新成果转移转化，加快滨海新区环保科技成果产业化，促进滨海新区环保科技支撑体系建设。

- 2.推广示范适用技术

加大技术成果推广力度，积极推广应用饮用水净化、节水、水污染治理及循环利用、城市雨水收集利用、再生水安全回用、水生态修复、畜禽养殖污染防治等适用技术。发挥高校、科研院所和企业的技术创新主体作用，推动建立产学研技术创新战略联盟，示范推广控源减排和清洁生产先进技术。

- 3.加快前瞻技术研发

充分借助各级重大科技计划、科技专项和扶持资金，加快科技资源整合，推进重点行业废水深度处理、生活污水低成本高标准处理、海水淡化和工业高盐废水脱盐、饮用水微量有毒污染物处理、地下水污染修复、危险化学品事故和水上溢油应急处置等技术研发。加强垃圾焚烧发电、余热利用、环境和污染源监测等技术研发和设备生产。

- 4.推进节能环保产业发展

以资源回收利用、能源节约、污染治理等领域的技术研发和产品制造为重点，发展节能环保产业集群，建设区域级节能环保产业基地。以开发区、生态城等为依托，深化与日本、新加坡等“一带一路”沿线国家在产业节能、环保技术等领域的国际合作，提高节能环保产业的整体技术水平。积极发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包模式、政府和社会资本合作模式等，促进环保服务产业发展。加强环保产业监管，明确监管部门、排污企业和环保服务公司的责任和义务，完善风险分担、履约保障等机制。以污水、垃圾处理和工业园区为重点，推行环境污染第三方治理。

- 五、重点工程

“十三五”期间，滨海新区初步安排大气环境保护工程、水环境保护工程、生态与土壤环境保护工程、环境监管能力建设工程四大类，共计214项，总投资约466.53亿元。

大气环境保护工程116项，包括脱硫脱硝除尘治理项目5项、燃煤锅炉改燃或并网工程项目74项、燃煤锅炉改造提升工程3项、炼化企业燃煤设施烟气超净排放工程1项、堆场扬尘污染治理工程2项、VOCs治理工程28项、危化及重污染企业搬迁项目3项，总投资约336.63亿元。

水环境保护工程项目82项，其中城镇污水处理厂网建设工程11项、城镇污水处理设施升级改造工程26项、城镇污水收集管网建设和改造工程16项，城镇污水再生利用工程7项、河道综合整治工程8项、水循环治理工程3项、农村环境综合整治工程3项、节水工程5项、地下水源保护工程3项，总投资约85.87亿元。

生态与土壤环境保护工程项目9项，其中水生态环境提升工程8项、土壤环境保护工程1项，总投资约40.38亿元。

环境监管能力建设项目7项，总投资约3.65亿元。

- 六、保障措施

- （一）加强组织领导，健全规划实施保障机制

建立健全规划实施保障机制，细化分解任务，明确责任单位和部门，并将规划内容纳入国民经济和社会发展规划中组织实施；建立规划实施的协调机制，加强与经济综合管理、国土资源、水利、林业、农业和交通等部门的沟通协调；实施各功能区、街镇环境保护目标责任制、环境保护问责制、行政责任追究制和行政监察制，把环境保护指标纳入政府和党政领导绩效考核中，并形成和完善政府和各行政管理部门齐抓共管、通力合作的环境管理长效机制。

- （二）加大资金环保投入，实施环境保护重点工程

建立多元投资渠道，逐步增加环保投入，不断提高政府财政支出中一般预算支出的投入，力争环保投入增长幅度与经济增长速度同步。鼓励吸引社会资本参与污水、固体废物处理等环境基础设施建设。建立和完善环境保护公共财政体制，加大政府在环境保护公共投资领域的投入力度。完善主要污染物排放的经济激励机制，积极推进主要污染物排放权有偿使用和交易。

- （三）严格环境准入，提高执法监督力度

严格环境准入，根据资源禀赋和环境容量，对不同区域实行优先开发、重点开发、限制开发和禁止开发；全面推行规划环评、推动重大决策环评，严格执行“三同时”制度，加强建设项目中后期管理力度，强化验收环节管理，做好重点建设项目施工过程中的环境监管；持续推进“双超双有”企业，耗水、耗能大户开展强制清洁生产审核，对已实施清洁生产企业做好跟踪与服务。

进一步完善并强化环保联合执法力度，充分发挥金融、工商、供电、供水等部门打击违法排污企业的积极性；提高环境违法行为处罚力度，严格执行污染物排放标准，强化环保手段；完善环境行政执法部门与司法机关的协调配合，强化环境违法案件向司法机关移送的力度，形成打击环境违法的长效机制。

- （四）增强科技引领，提升环境管理水平

积极开展环境保护领域的科技创新。增强环保科技创新基础能力，加强环保科研基础设施资源整合，优化资源配置，实现环保科技基础条件资源的高效利用；加大环保科研基础设施的投入建设，构建完善的环保科技发展创新基地和技术平台，建设一批高水平的研究中心、重点实验室、工程技术中心，提高环保科技科研仪器和技术装备的现代化水平；加强主要污染行业的清洁生产技术和循环经济关键技术支撑体系，为污染减排提供技术支撑；加强国际交流与合作，借鉴国际环境保护和生态建设的有益经验和做法，积极引进和消化吸收国外先进技术和城市管理经验。

- （五）加大环保宣传力度，加强社会监督保障

注重信息公开，规范环保信息发布，完善企业污染信息披露制度，强化重大决策和建设项目公众参与；进一步加强环境保护宣传力度，积极推进公众环境保护宣传教育，不断提高公众的环保意识；充分发动和依靠社会力量，以政策、工艺、科普、新闻等形式加强宣传，努力形成全社会共同参与滨海新区环境保护工作的新局面。

- 附表：重点工程项目表

- （一）大气环境保护工程

| 项目类型 | 序号 | 区域 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 投资 （万元） | 完成 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫、脱硝、除尘治理工程 |  | 大港 | 中石化天津分公司炼油部酸性气体回收装置脱硫改造 | 1套6万吨，一套20万吨2套装置脱硫改造 | 1600 | 2017 |
|  |  | 保税区 | 天津空港经济区热源厂4×75t/h燃煤锅炉烟气脱硝 | 采用SNCR+SCR脱硝工艺，进行脱硝改造 | 3879 | 2016 |
|  |  | 保税区 | 天津空港经济区热源厂4×29MW燃煤锅炉烟气脱硝 | 采用SNCR+SCR脱硝工艺，进行脱硝改造 | 1708 | 2016 |
|  |  | 开发区 | 天津泰达西区热电有限公司第一热源厂锅炉除尘设施改造 | 1-2# 2台20t/h燃煤锅炉除尘设施改造 | 221 | 2017 |
|  |  | 汉沽 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司锅炉脱硝除尘设施改造 | 1#炉35t/h，5#、6#炉2台35t/h燃煤锅炉，采用scr+sncr技术联合脱硝，湿电除尘 | 1700 | 2016 |
| 燃煤锅炉改燃或并网工程 |  | 滨海新区 | 工业燃煤锅炉改燃、并网或关停工程 | 30家企业47台35蒸吨及以下工业燃煤锅炉改燃或并网 | —— | 2016 |
|  |  | 滨海新区 | 供热燃煤锅炉改燃或并网工程 | 44家109台35蒸吨及以下供热燃煤锅炉改燃或并网 | 300000 | 2017 |
| 燃煤锅炉改造提升工程 |  | 大港 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部工艺加热炉低氮燃烧改造 | 21台加热炉低氮燃烧改造 | 3300 | 2017 |
|  |  | 大港 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司烯烃部裂解炉低氮燃烧改造 | 6台加热炉低氮燃烧改造 | 800 | 2017 |
|  |  | 大港 | 中沙(天津)石化有限公司乙烯装置裂解炉低氮燃烧改造 | 将裂解炉底部三台燃烧器更换为低NOx型式燃烧器。侧壁燃烧器更换本体，使裂解炉烟气Nox浓度降低至100mg/m3以下 | 900 | 2017 |
| 炼化企业燃煤设施烟气超净排放工程 |  | 大港 | 中石化股份天津分公司热电部锅炉烟气超净排放 | 按照天津市政府常务会议文件《关于天津市煤炭利用实施方案说明》（市工业和信息化委汇报）中的目标要求，我公司热电部在役7台锅炉需要进一步脱硫、除尘、脱硝改造，达到排放烟气中尘5mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3的“超净排放”要求。 | 31408 | 2016 |
| 堆场扬尘污染治理工程 |  | 汉沽 | 北疆电厂一期工程煤场全封闭改造项目 | 新建两座直径120米的封闭圆形煤场并相应新建配套斗轮机和输煤栈桥，取消原一期煤场。改造后，2座120m直径的圆形煤场总储煤量约为38万吨，满足目前一期工程煤耗量的要求。 | 43338 | 2017 |
|  |  | 大港 | 大港电厂煤场封闭 | 对煤场进行全封闭，面积27900m2，为了控制煤场粉尘的产生，减少煤尘对周围环境的影响，采取对煤场进行全封闭，以杜绝对周围环境的污染。 | 9000 | 2017 |
| VOCs治理工程 |  | 开发区 | 天津天寰聚氨酯有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 800 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 丰田一汽（天津）模具有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 7100 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 巴斯夫聚氨酯（天津）有限公司VOCs净化系统改造 | VOCs净化系统改造，以满足行业排放标准 | 800 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 天津立中车轮有限公司VOCs治理 | RTO+导热油锅炉 | 500 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 天津博信汽车零部件有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 600 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 天津四维企业有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 1090 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 罗曼胶带技术(天津)有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 350 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 天津东汽风电叶片工程有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 400 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 天津德威涂料化工有限公司VOCs治理 | 关停搬迁 | / | 2017 |
|  |  | 开发区 | 维斯塔斯风力技术(中国)有限公司VOCs治理 | 新建全密闭喷漆车间，配套建设RTO治理设施 | 3100 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 约翰迪尔(天津)有限公司VOCs治理 | 浓缩吸附转轮+RTO装置；将涂料由低固体份涂料更换为高固体份涂料 | 611 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 天津雅马哈电子乐器有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 800 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 巴特勒(天津)有限公司VOCs治理 | 新建全封闭喷漆及烘干房，配套建设VOCs处理装置，采用“沸石转轮浓缩+氧气燃烧”工艺 | 1800 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 800 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 天津药明康德新药开发有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 1200 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 天津科瑞达涂料化工有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 1000 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 天津双叶协展机械有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 800 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 藤仓化成涂料(天津)有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 1300 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 博爱（中国）膨化芯材有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 600 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 世誉产品标识（天津）有限公司VOCs治理 | VOCs净化系统改造 | 500 | 2017 |
|  |  | 保税区 | 天津东南钢结构有限公司VOCs治理 | 喷涂工序关停 | —— | 2016 |
|  |  | 保税区 | 天津市特变电工有限公司VOCs治理 | 喷涂工序关停 | —— | 2016 |
|  |  | 临港经济区 | 天津威立雅渤化永利水务有限责任公司VOCs治理 | 污水处理中异味处理，对生化池进行加盖治理。方案一：高效分子筛吸附浓缩转轮+催化燃烧联合运行装置”工艺。方案二：采用低温等离子体处理技术。 | 1000 | 2016 |
|  |  | 临港经济区 | 天津乐金渤海化学有限公司VOCs治理 | 泄露检测与修复，主要在氧氯化平衡法的氯乙烯车间，目前生产规模35万吨/年，总点位约为10000个。 | 90 | 2016 |
|  |  | 临港经济区 | 天津临港工业区胜科污水处理有限公司VOCs治理 | 污水异味治理，对生化池进行加盖治理，处理工艺为：预处理-生物处理-光催化尾气处理。预采用干粉状专用除臭菌种进行投加和调试，可缩短生物驯化和调试周期。外部臭气输送管路采用架空式安装。 | 350 | 2017 |
|  |  | 大港 | 天津渤化中河化工有限公司VOCs治理 | 4套装置，2500个点位泄露检测与修复 | 100 | 2016 |
|  |  | 大港 | 天津鲁华化工有限公司VOCs治理 | 2套装置，10000个点位泄露检测与修复、储气罐油气回收 | 40 | 2016 |
|  |  | 大港 | 中沙（天津）石化有限公司装卸站台油气回收改造 | 装卸站台油气回收改造 | 1300 | 2017 |
| 危化及重污染企业搬迁项目 |  | 汉沽 | 渤天化工 | 协同市有关部门，推动搬迁 | 2941441 | 2019 |
|  |  | 塘沽 | 大沽化 | 协同市有关部门，推动搬迁 |  |  |
|  |  | 塘沽 | 天津港散货物流中心 | 协同市有关部门，推动搬迁 | —— | 2020 |

- （二）水环境保护工程

| 项目 类型 | 序号 | 区域 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 投资 （万元） | 完成 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇污水处理厂建设工程 |  | 临港工业区 | 临港经济区第二污水处理厂管网建设 | 建设规模3万吨/天的污水处理厂（设备1.5万吨/天）和产水能力1万吨/天的再生水处理装置 | 20000 | 2017 |
|  |  | 南港工业区 | 南港工业区污水处理厂管网建设 | 处理规模1.5万吨/日，采用缺氧/好氧+移动床生物膜反应器+高级氧化工艺，配套管网15.6公里 | 24000 | 2018 |
|  |  | 生态城 | 生态城污水处理站工程 | 建设2座可移动式一体化污水处理站 | 1430 | 2016 |
|  |  | 中塘镇 | 中塘镇日嘉工业园污水处理厂 | 处理规模1万吨/日，采用LPCA富氧曝气工艺 | 6000 | 2016 |
|  |  | 汉沽街 | 汉沽街污水处理设施建设 | 污水厂网建设 | 2500 | 2016 |
|  |  | 茶淀街 | 茶淀街污水处理设施建设 | 污水厂网建设 | 3600 | 2016 |
|  |  | 太平镇远泰工业区 | 太平镇远泰工业区污水处理厂 | 处理规模0.8万吨/日，采用化学、膜处理工艺 | 3870 | 2016 |
|  |  | 胡家园街 | 胡家园街简易污水处理设施工程 | 修建简易污水处理设施4座 | 950 | 2016 |
|  |  | 新城镇 | 滨海新区新城镇污水处理站新建工程 | 新建南部新城污水处理站，规模1000吨/日 | 1000 | 2017 |
|  |  | 杨家泊镇 | 杨家泊镇污水处理厂及管网建设 | 新建污水处理厂及配套管网 | 25000 | 2018 |
|  |  | 古林街 | 大港港东新城污水厂（二期） | 1.25万吨生物池、二沉池的土建、设备采购、安装、管网等主要设备包括提升泵、风机、自控系统、加药系统等。 | 28483.38 | 2018 |
| 城镇污水处理设施升级改造 |  | 塘沽 | 塘沽新河污水处理厂 | 设计规模为7万吨/日，由原一级A标准提升到新地标A标准 | 9800 | 2016 |
|  |  | 大港城区 | 大港城区污水处理厂 | 设计规模为3万吨/日，由原一级A标准提升到新地标A标准 | 4800 | 2016 |
|  |  | 大港油田 | 大港油田港东污水处理厂 | 设计规模为1.2万吨/日，由原一级B标准提升到新地标A标准 | 3824.5 | 2016 |
|  |  | 大港油田 | 大港油田港西污水处理厂 | 设计规模为0.8万吨/日，由原一级A标准提升到新地标B标准 | 8800 | 2016 |
|  |  | 大港石化园区 | 大港石化产业区污水处理厂 | 设计规模为0.5万吨/日，由原一级B标准提升到新地标A标准 | 6500 | 2016 |
|  |  | 临港 | 临港工业区一期污水处理厂 | 设计规模为1万吨/日，由原一级B标准提升到新地标A标准 | 3500 | 2016 |
|  |  | 生态城 | 营城污水处理厂 | 设计规模为10万吨/日，由原一级B标准提升到新地标A标准 | 16562 | 2016 |
|  |  | 天津港 | 南疆污水处理厂 | 设计规模为0.18万吨/日，由原一级B标准提升到新地标B标准 | 1220 | 2016 |
|  |  | 天津港 | 北疆污水处理厂 | 设计规模为0.4万吨/日，由原一级A标准提升到新地标B标准 | 1350 | 2016 |
|  |  | 海滨街 | 港西工业区污水处理厂 | 设计规模为0.2万吨/日，由原一级B标准提升到新地标B标准 | 220 | 2016 |
|  |  | 中塘工业区 | 中塘污水处理厂（一期） | 设计规模为1.5万吨/日，由原一级A标准提升到新地标A标准 | 1500 | 2016 |
|  |  | 中部新城 | 塘沽南排河污水处理厂 | 设计规模为2.5万吨/日，由原一级A标准提升到新地标A标准 | 3050 | 2016 |
|  |  | 大港 | 大港港东新城污水处理厂 | 设计规模为1.25万吨/日，由原一级A标准提升到新地标A标准 | 2000 | 2016 |
|  |  | 西部新城 | 西部新城中水站 | 设计规模为0.5万吨/日，由原一级A标准提升到新地标A标准 | 2200 | 2016 |
|  |  | 渤海石油街 | 渤海石油港区污水处理厂 | 设计规模为0.18万吨/日，由原一级B标准提升到新地标B标准 | 200 | 2016 |
|  |  | 保税区 | 空港经济区污水处理厂搬迁改造工程 | 1.经市水务局同意（文件附后），将空港经济区（一、二期）污水接入张贵庄污水处理厂进行处理，空港污水厂不再使用。搬迁接引工程预计2018年6月完成。 2.在搬迁接引工程完成前，空港经济区污水处理厂采取临时措施，确保2018年1月1日起达到天津新地标排放标准。 | —— | 2018 |
|  |  | 开发区 | 开发区第一污水厂 | 设计规模为10万吨/日，由原一级B标准提升到新地标A标准 | 11000 | 2017 |
|  |  | 开发区 | 开发区西区污水厂 | 设计规模为5万吨/日，由原一级B标准提升到新地标A标准 | 16000 | 2017 |
|  |  | 北塘 | 北塘污水处理厂 | 设计规模为15万吨/日，由原一级A标准提升到新地标A标准 | 17000 | 2017 |
|  |  | 高新区 | 滨海高新区污水处理厂 | 设计规模为1万吨/日，由原一级A标准提升到新地标A标准 | 1600 | 2017 |
|  |  | 太平镇 | 太平示范镇（一期）污水处理厂 | 设计规模为0.15万吨/日，由原一级B标准提升到新地标B标准 | 550 | 2017 |
|  |  | 中塘镇 | 中塘镇栖凤里污水处理站 | 设计规模为0.1万吨/日，由原二级标准提升到新地标B标准 | 350 | 2017 |
|  |  | 东疆 | 东疆污水处理厂 | 设计规模为3万吨/日，由原一级A标准提升到新地标A标准 | 3300 | 2017 |
|  |  | 塘沽 | 大沽化工污水处理厂 | 设计规模为4万吨/日，由原一级B标准提升到新地标A标准 | 20000 | 2017 |
|  |  | 临港 | 天津威立雅渤化永利污水处理厂 | 设计规模为2.3万吨/日，由原一级B标准提升到新地标A标准 | 7000 | 2017 |
|  |  | 南港 | 南港工业区污水处理厂 | 设计规模为0.25万吨/日，由原一级A标准提升到新地标B标准 | 3800 | 2017 |
| 城镇污水收集管网建设和改造工程 |  | 塘沽老城区 | 塘沽城区雨污分流改造工程 | 排水管线67500米，改造泵站10座。 | 77500 | 2017 |
|  |  | 塘沽老城区 | 塘沽马蹄管改造工程 | 维修改造马蹄管5000米。 | 5000 | 2016 |
|  |  | 塘沽 | 城镇污水收集管网建设和改造工程 | 改造54条主干道路排水管网，敷设管线67.485公里，改造、提升7座市政排水泵站 | 15000 | 2016 |
|  |  | 塘沽 | 塘沽旧城区雨污分流工程 | 新建管径d600mm-d2400mm雨水管道，埋深2.0米-6.5米，全长11.7公里 | 14623.8 | 2017 |
|  |  | 塘沽 | 塘沽铁东地区排水改造工程 | 新建19.2m3/s排水泵站1座；新建雨污管网15470米 | 17804.9 | 2017 |
|  |  | 大港老城区 | 大港城区雨污分流改造工程 | 排水管线44929米。 | 13000 | 2020 |
|  |  | 大港 | 大港油田地区生活污水收集治理工程 | 新建水管线全长48.3km；新建及改造污水泵站共19座 | 6869.38 | 2019 |
|  |  | 开发区 | 开发区排水管道检测工程 | 2017年开发区CCTV内窥管道检测 | 1000 | 2017 |
|  |  | 保税区 | 空港经济区（三区）排水管网检测及维修工程 | 按计划对空港经济区（三区）排水管道进行内窥检测，时间范围为五年一个周期，根据检测结果适时开展维修 | 2000 | 2020 |
|  |  | 中心商务区 | 中心商务区海河南地区南排河污水厂配套主管网及泵站工程 | 排水管线8600米，泵站1座。 | 20000 | 2017 |
|  |  | 生态城 | 生态城北部雨水、污水、外排合建泵站 | 占地9560平方米，雨水兼外排流量20m3/s,污水流量0.63m3/s | 15000 | 2017 |
|  |  | 新城镇 | 新城地区排水主干管网工程 | 新城村龙达园 | 6721.96 | 2016 |
|  |  | 上古林街 | 古林街污水管网配套工程 | 上古林工业区泵站、排水方涵、大港电厂排水闸 | 8000 | 2016 |
|  |  | 中塘镇 | 中塘镇污水管线配套工程 | 薛卫台泵站、三甜干、西正河泵站、中塘泵站 | 3700 | 2016 |
|  |  | 中塘镇 | 中塘镇截污改造工程 | 中锦路、中顺路、中福路、通达街沿线 | 3444.86 | 2017 |
|  |  | 滨海新区 | 滨海大道泵站及雨排管网工程 | 老铁路北 | 969 | 2016 |
| 城镇污水再生利用工程 |  | 生态城 | 天津滨海新区营城污水处理厂工艺提升及再生水项目 | 将中新天津生态城水处理中心污水处理单元一级B项目出水提升至一级A标准，规模10万吨/日；并建立再生水设施，将一级A提升至《城市污水再生利用城市杂用水水质》中车辆冲洗水标准，满足生态城再生水需求，实现水资源循环利用，规模2.1万吨/日；未进再生水厂的尾水进入清净湖水系循环。 | 28483.38 | 2016 |
|  |  | 古林街 | 大港港东新城再生水厂（一期） | 3000吨/天，土建包括再生水处理车间、送水泵房、加氯间等，设备采购包括膜过滤系统、反渗透系统、再生水提升泵、送水泵、加氯系统等。 | 2000 | 2018 |
|  |  | 临港经济区 | 临港再生水厂 | 再生水1万m3/d | 3000 | 2020 |
|  |  | 临港经济区 | 青沅（临港）再生水厂 | 主要建设综合办公楼、再生水厂房、水池及5公里取输 | 48514 | 2020 |
|  |  | 大沽街 | 青沅（大沽排水河）再生水厂 | 管道铺设，处理规模为10万m³/天 | 58310 | 2020 |
|  |  | 胡家园街 | 新河中水厂 | 主要建设再生水厂房、水池及19公里取输 | 16000 | 2020 |
|  |  | 北塘 | 中翔中水厂 | 管道铺设，处理规模为10万m³/天 | 15000 | 2020 |
| 河道综合整治工程 |  | 滨海新区 | 八米河等入河排污口门治理工程（清水河道） | 10条河流33项治理工程，建设简易污水处理设施，或建管线入污水厂，或合流制管网改造 | 17000 | 2016 |
|  |  | 滨海新区 | 独流减河排污口门治理 | 中塘泵站出口、薛卫台泵站、三甜干排污口治理 | 3700 | 2016 |
|  |  | 滨海新区 | 北排干治理工程 | 大村桥～远景二、南和顺～津汕高速，治理河道12.63km | 2887.63 | 2016 |
|  |  | 开发区 | 东排明渠和西区排沥河道整治工程 | 河道底泥清淤 | 1600 | 2016 |
|  |  | 滨海新区 | 大沽排污河底泥清淤工程 | 大沽排污河河口地区，疏浚底泥180万m3,加固堤岸1.8公里 | 21862 | 2016 |
|  |  | 保税区 | 空港经济区北侧及南侧景观河道清淤疏浚工程 | 空港经济区北侧及南侧景观河道清淤疏浚 | 10000 | 2017 |
|  |  | 大港 | 团泊排水渠治理工程 | 1km河道清淤、削坡，清淤23.5万方，新建2.5*2.5米路涵1处 | 1800 | 2019 |
|  |  | 大港 | 青静黄闸下清淤工程 | 对青静黄挡潮闸至海口4.4km进行清淤治理，治理断面及方案参照上游治理标准（河底宽度65m，上口宽度100-220米，两侧边坡与堤顶顺接） | 3726 | 2017 |
| 水循环治理工程 |  | 大港 | 大港地区水循环工程 | 南环河乙烯路涵改造、南环河迎宾街路涵改造、城排明渠金源路路涵改造、城排明渠金汇路路涵改造、城排明渠瑞德塞恩路涵改造、城排明渠环科蓝天路涵改造、荒地排河泵站 | 26110 | 2014 |
|  |  | 塘沽 | 塘沽地区水循环工程 | 建设塘沽水环境管理系统、两丈河（西节制闸）闸门更换、两丈河（东节制闸）闸门更换、田庄子泵站出水池节制闸闸门更换、河头泵站水泵更换 | 181.2 | 2017 |
|  |  | 汉沽 | 汉沽大神堂泵站 | 新建38m3/s排涝泵站1座，及其相关配套建筑物 | 16438.33 | 2017 |
| 农村环境综合整治工程 |  | 滨海新区 | 农村坑塘水系污染治理 | 对海滨街、小王庄镇、中塘镇、古林街、杨家泊镇、汉沽街、新城镇、胡家园街的83座坑塘，115条沟渠，进行污水处理、垃圾清理、清淤等治理。 | 5254.7 | 2016 |
|  |  | 滨海新区 | 规模化养殖场治理 | 完成13家规模化养殖场治理，建设粪便污水贮存、处理、利用设施 | 1500 | 2016 |
|  |  | 滨海新区 | 农村生活污水处理工程 | 新建汉沽街2个、茶淀街4个、杨家泊镇4个、太平镇4个、海滨街2个、小王庄镇2个农村生活污水处理设施 | 5781.1 | 2017 |
| 节水工程 |  | 滨海新区 | 工业节水工程 | 污水处理回用设施改造、循环水利用、冷凝水回收等建设内容 | 2500 | 2020 |
|  |  | 滨海新区 | 塘沽、汉沽、大港城区老旧住宅小区供水管网改造工程 | 庭院管网和户内管网改造 | 23000 | 2020 |
|  |  | 滨海新区 | 塘沽、汉沽、大港城区城市绿化节水 | 改造节水灌溉方式 | 1000 | 2020 |
|  |  | 滨海新区 | 塘沽、汉沽、大港城区老旧小区居民家庭用水器具更换 | 更换水龙头（每年2000个） | 50 | 2020 |
|  |  | 滨海新区 | 塘沽、汉沽、大港农业街镇农业节水工程 | 管灌或微滴灌节水工程 | 5050 | 2020 |
| 地下水源保护 |  | 开发区 | 开发区加油站油罐改造工程 | 9座加油站油罐需改造成双层罐或设置防渗池 | 1100 | 2017 |
|  |  | 滨海新区 | 南水北调受水区地下水压采工程 | 涉及1500家企事业单位及农村生产生活地下水压采 | 48495 | 2020 |
|  |  | 大港街 | 农村楼房水源转换工程 | 改造4个街镇14个楼房小区地下水转换滦河水，水表出户改造 | 14753 | 2020 |

- （三）生态与土壤环境保护工程

| 项目类型 | 序号 | 区域 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 投资 （万元） | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境保护工程 |  | 生态城 | 甘露溪公园 | 甘露溪公园实施范围为北至云溪道、南至航泽道、西至汉北路、东至中央大道，总面积约34万平米,其中水面面积9万平米，陆域面积25万平米。项目总投资1.47亿元。在盐碱地的恶劣环境上，创造独特的公园景观，集景观、休闲、健身等功能于一体，开放景观河，铺设园间小道，创造各样式驳岸，修建仿古亭台，争取打造树木苍翠、设施完备、功能齐全的综合性景观公园。 | 14700 | 2016 |
|  |  | 高新区 | 渤龙湖湖区改造 | 渤龙湖湖区绿化、排盐地形等提升 | 10000 | 2018 |
|  |  | 南港工业区 | 天津南港工业区湿地一期工程 | 包括调节塘、水平潜流人工湿地、表面流人工湿地、景观湖 及其他配套工程，设计水量20000吨/天。 | 11000 | 2016 |
|  |  | 滨海新区 | 郊野公园续建提升工程 | 继续推进北三河郊野公园、官港森林公园和独流减河郊野公园建设工程，总面积200.39万平方米 | 58500 | 2017 |
|  |  | 滨海新区 | 城市公园综合提升工程 | 提升新港公园、塘沽森林公园和塘沽河滨公园等3个公园，对公园内破损设施进行维修，并提升面积3.2万平方米 | 3867 | 2017 |
|  |  | 滨海新区 | 立体绿化新建工程 | 塘汉大新建立体绿化11557延米，其中塘沽新建立体绿化5191延米，汉沽新建立体绿化2549延米，大港新建立体绿化3817延米 | 577.85 | 2017 |
|  |  | 滨海新区 | 街心公园绿化新建工程 | 塘沽新建街心公园3个，总面积约0.45万平方米，大港新建街心公园2个，总面积约1万平方米 | 5860 | 2017 |
|  |  | 滨海新区 | 道路绿化等新建提升工程 | 续建、新建和提升全区主干道路和重要街景节点，总面积624.23万平方米 | 211340.9 | 2017 |
| 土壤环境保护工程 |  | 滨海新区 | 天津港北港池碱渣山搬迁治理工程 | 建设内容为开挖纳渣坑640.2万m3、碱渣填垫（832万m3）及制土（289万m3碱渣制成工程土400万m3），碱渣山搬迁治理工程治理碱渣总量约1121万m3。 | 88000 | 2018 |

- （四）环境监管能力建设工程

| 项目类型 | 序号 | 区域 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 投资 （万元） | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监管能力建设项目 |  | 滨海新区 | 天津滨海新区环境保护监测站国家二级站建设与环境保护监测站预警体系建设 | 包括天津滨海新区环境保护监测站、环境空气、水环境、声环境、生态环境、污染源在线监控和应急监测、分析测试及监测预警业务支持系统建设 | 17000 | 2020 |
|  |  | 滨海新区 | 天津滨海新区地表水水质自动监测系统项目 | 在滨海新区境内10条（主要）内河流域即海河、蓟运河、永定新河、潮白新河、大沽排污河、独流减河、青静黄排水渠、子牙新河、北排水河、沧浪渠建设水质自动监测站，通过建立自动监测系统,第一时间掌握水质监测数据，为政府决策提供有力支撑 | 8204 | 2020 |
|  |  | 滨海新区 | 机动车排污检控站 | 一经路、一纬路、四经路、四纬路禁行区域货车抓拍 | 180 | 2020 |
|  |  | 保税区 | 空港经济区环境管理信息化管理平台 | 建设一套环境管理信息化管理平台，以环境管理全流程电子化、历史档案全面电子化为基础，整理推出新的管理方法、管理模式为环境管理提供指挥决策依据，同时依托环境地理信息系统全面支撑区域环境管理的速度提升、质量提升、决策提升。 | 300 | 2017 |
|  |  | 保税区 | 空港经济区第二环境空气自动监测站 | 新建第二环境空气监测站，提高环境监测站能力，购置仪器设备，增加人员配置，达到国家二级监测站标准。 | 390 | 2018 |
|  |  | 临港经济区 | 临港工业区环境监测和应急管理中心 | 本项目包括环境监测和应急管理中心办公楼的建设，配备实验室分析仪器、应急监测设备、应急物资等，总建筑面积5660m2。 | 7197 | 2016 |
|  |  | 南港工业区 | 环境监测预警系统建设 | 2个大气超级监测站（固定、移动各1个），1个水质监测站，区域傅立叶360度扫描设备 | 3222 | 2017 |