附表

天津市生态环境保护督察整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 天津市2023年生态环境保护督察反馈问题第14项整改任务 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题描述 | 天钢周边中八车村、三川桥村钢渣、砂石料等堆场企业的扬尘问题，于庄子路与津塘公路交口大量工程土和拆迁建筑垃圾问题 |
| 责任单位 | 胡家园街道办事处、区生态环境局 |  |
| 整改目标 | 根治胡家园街辖区范围内料场大气环境问题 |  |
| 整改措施 | - 1，砂石料场原则上保持现有规模，杜绝再扩大。（胡家园街） - 2，料场内部路面采取地面硬化措施，出场口设置喷淋设备，降低出入车辆运输扬尘及轮胎带泥带沙。（区生态环境局） - 3，料场内要安装喷淋降尘设施，并全程开启，尤其在装卸砂石料过程中要进行防尘喷淋，运输过程中要全程苫盖，严格执行重污染天气管控要求，最大限度减少大气污染。（区生态环境局） - 4，石料和砂料实行分区存放管理，石料堆放要进行全程苫盖，砂料在苫盖的同时在四周设立防尘网。（胡家园街） |  |
| 整改主要工作及成效 | 对整改后不符合要求的料场进行取缔关停。由之前12家料场，取缔关停4家。现剩8家料场，其中6家料场，进行了地面硬化，四周设立了防尘网，并完善了喷淋降尘设施。余下两家建有厂房，符合环保要求。 |  |
| 整改时限 | 2024年12月 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 花勤强 022-25357292 |  |