附件1

2017年开发区燃煤锅炉淘汰和提标改造项目表

| **企业名称** | | **锅炉类型** | **任务要求** | **实施时间** | **执行标准** | **建设单位** | **资金来源** | **投资估算** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **烟尘、SO2、NOx** |
| 天津滨海能源发展股份有限公司 | 五厂 | 3台75T/H循环流化床锅炉 | 超低排放改造 | 2017.10 | 10、35、50 | 泰达能源 | 自筹 | 5500万 |
| 3台130T/H循环流化床锅炉 | 超低排放改造 | 2017.10 | 10、35、50 |
| 四厂 | 3台116MW循环流化床热水炉 | 超净排放改造提升 | 2017.9 | 20、50、150 | 自筹 | 5500万 |
| 国华能源发展（天津）有限公司 | | 一期5台35T/H蒸汽炉 | 超净排放改造或改燃、改生物质 | 2017.10 | 10、35、50 | 泰达能源 | 自筹 | 1.4-1.9亿 |
| 二期2台130T/H循环流化床锅炉 | 超低排放改造 | 2017.10 | 10、35、50 | 自筹 | 3500万 |
| 天津泰达西区热电有限公司 | 一厂 | 一期2台20T/H蒸汽炉（一用一备） | 淘汰、改燃或并网 | 2017.9 | - | 西区热电 | 自筹 | 1.3亿 |
| 二期2台35T/H蒸汽炉（一用一备） | 淘汰、改燃或并网 | 2017.9 | - |
| 一期1台29MW热水炉 | 超净排放改造提升 | 2017.9 | 20、50、150 | 自筹 | 500 |
| 二厂 | 2台75T/H循环流化床蒸汽锅炉 | - | - | - | - | - | - |
| 1台35T/H蒸汽锅炉 | 淘汰、改燃或并网 | 2017.9 | - | 西区热电 | - | - |
| 天津开发区现代产业区总公司热源厂 | | 1台35T/H蒸汽锅炉 | 淘汰、改燃或并网 | 2017.9 | - | 现代产业区总公司 | 自筹 | - |
| 3台45T/H蒸汽锅炉 | 提标改造 | 2017.9 | 30、100、200 | 960万 |
| **企业名称** | | **锅炉类型** | **任务要求** | **实施时间** | **执行标准** | **建设单位** | **资金来源** | **投资估算** |
| **烟尘、SO2、NOx** |
| 天津金耀生物科技有限公司 | | 2台35T/H蒸汽锅炉 | 煤炭清洁利用改造 | 2017.10 | 10、20、150 | 金耀生物 | 自筹 | 3000万 |
| 1台35T/H蒸汽锅炉 | 淘汰 | 2017.9 | - | 金耀生物 | - | - |
| 天津市华恒包装材料有限公司 | | 3台4T/H蒸汽锅炉 | 淘汰、改燃或并网 | 2017.9 | - | 华恒包装 | 自筹 | 200万 |